## Slide 1: 单元测试评审答辩
主讲人：拿得稳放得队 范迪皓
2021年5月21日

## Slide 2: 汇报提纲
需求/设计对接
测试计划
单元测试用例
单元测试结果
项目管理

## Slide 3: 汇报提纲
需求/设计对接
测试计划
单元测试用例
单元测试结果
项目管理

## Slide 4: 需求/设计对接
软件需求
数据需求
功能需求
异常处理
非功能需求
业务需求

## Slide 5: 需求/设计对接
软件需求
功能需求
非功能需求
业务需求

## Slide 6: 需求/设计对接
源自需求的设计

## Slide 7: 需求/设计对接
源自需求的设计
导航功能实现单元

## Slide 8: 需求/设计对接
源自需求的设计
识别取物功能
实现单元

## Slide 9: 需求/设计对接
如何测试？

## Slide 10: 汇报提纲
需求/设计对接
测试计划
单元测试用例
单元测试结果
项目管理

## Slide 11: 测试计划
测试环境：新主楼G1027实验室【软件项】
软件项 | 描述
Ubuntu 16.04 LTS | 机载电脑的操作系统。
ROS Kinetic Kame | 机器人操作系统，用于控制机器人。
启智ROS机器人相关基础包和驱动 | 驱动机器人基本单元工作的若干节点。
Rviz | 一款机器人可视化软件平台，可以实时监控机器人状态。
Open JDK 1.8 | 机载电脑服务端开发运行所需环境。
MySQL 5.7.33 | 一款用于管理数据库的DBMS。
…… | ……

## Slide 12: 测试计划
测试环境：新主楼G1027实验室【硬件及固件项】
硬件及固件项 | 描述
ROS机器人（含机械臂） | 本项目最终产品的核心部分。
Lenovo PC | 机器人配备的电脑，也属于本项目最终产品。
个人PC | 用来模拟用户的电脑。
互联网 | 使机器人的机载PC与用户PC保持稳定的通信。
若干外设 | 用于保证机器人、电脑正常运作的外部设备。

## Slide 13: 测试计划
测试环境：新主楼G1027实验室【人员分配】
组织名称 | 人员 | 主要职责
拿得稳放得队 | 孔祥浩 | 测试机器人
 | 范迪皓 | 安排计划、测试后端
 | 汪鸿昊 | 记录结果、测试前端
 | 彭维崑 | 测试机器人
 | 朱自勤 | 测试机器人、监督

## Slide 14: 测试计划
测试类别与方法
  功能测试：静态评审、白盒测试、灰盒测试、黑盒测试，从单元测试阶段开始。
  性能测试：以黑盒测试为主，单元测试阶段少量涉及。

## Slide 15: 测试计划
数据记录、归约和分析
  为测试项、静态评审、单元测试用例均设计了统一的记录样式，便于分析。
  如机器人单元测试用例记录样式。

## Slide 16: 测试计划
4.1.5 数据记录、归约和分析
  为测试项、静态评审、单元测试用例均设计了统一的记录样式，便于分析。
记录项 | 描述
测试用例标识 | 测试用例在整个项目声明周期中的唯一标识。
被测单元名称 | 测试机器人单元的名称，如运动单元、机械臂、摄像头等。
实际输入 | 针对性记录对单元所收到的输入，如向麦克风单元发送的语音指令、雷达单元感知房间内部的状态等。记录形式包括但不限于文字描述、图片、视频、音频等。
实际输出 | 记录被测单元在记载电脑上的反馈，如麦克风单元识别到的语音信息、机械臂单元工作过程中Rviz界面的变化情况，以及终端中输出的各类记录、警告、错误等。记录形式包括但不限于文字描述、图片、视频、音频等。
实际行为 | 记录机器人所做出的实际行为，如机械臂抬起、扬声器发出警报声等。
评价 | 测试人员对本次测试的评价，可以从行为是否符合预期、有无预料外的异常情况出现、是否满足潜在的兴奋需求等多个角度记录。为了便于量化，也可以采用计分制对各个用例的执行结果进行评估。
补充内容（可选） | 任何需要补充记录或需要反馈给单元开发者的内容。

## Slide 17: 测试计划
测试进度安排
  2021-05-20前：初版单元测试。
  2021-05-27前：
    初版集成测试与系统验收。
    第一次迭代单元测试。
  2021-06-03前：
    第一次迭代集成测试与系统验收。
    第二次迭代单元测试。
  2021-06-10前：第二次迭代集成测试与系统验收。

## Slide 18: 汇报提纲
需求/设计对接
测试计划
单元测试用例
单元测试结果
项目管理

## Slide 19: 单元测试用例
用例设计思路
  主要类型：白盒用例（前后端）、灰盒用例（机器人）
  核心思想：
    对照流程图，需满足判定覆盖，满足路径覆盖更佳
    构造一些边界值、异常值、异常条件
  构成一个用例的要素：测试项标识、测试用例标识、条件或状态、输入、期望输出、评价准则、测试流程、假设和约束。
  某些单元的测试必须依赖于其他单元的正确性。

## Slide 20: 单元测试用例
单元测试用例信息统计
  总共设计了27个测试项，78个测试用例，其中：
    机器人部分共有9个测试项，16个灰盒测试用例。
    系统服务端共有14个测试项，42个白盒测试用例。
    用户界面共有4个测试项，20个白盒测试用例。

## Slide 21: 单元测试用例
单元测试项：手柄单元（TU-RBT-JS）

## Slide 22: 单元测试用例
单元测试项：手柄单元（TU-RBT-JS）
  【测试用例标识】TU-RBT-JS-01
  【条件或状态】机器人与机载电脑有充足的电量，手柄与机器人连接良好。
  【输入】手柄每隔3秒按以下规则操作：
   左摇杆不动，右摇杆不动。
   左摇杆向前，右摇杆不动。
   左摇杆向后，右摇杆左转。
   左摇杆向左，右摇杆右转。
   左摇杆向右，右摇杆左转。
  【期望输出】终端正常显示运动信息。
  【评价准则】机器人按照手柄指令完成运动，响应指令时间应该小于1秒。
  【测试流程】
   启动手柄控制脚本。
   按照输入控制机器人并记录测试结果。
   停止脚本执行，记录能否正常结束。
  【假设和约束】需优先通过测试项TU-RBT-MV。
覆盖全部条件/判定

## Slide 23: 单元测试用例
单元测试项：手柄单元（TU-RBT-JS）
  【输入】手柄每隔3秒按以下规则操作：
   左摇杆不动，右摇杆不动。 左摇杆向前，右摇杆不动。
   左摇杆向前，右摇杆左转。 左摇杆向前，右摇杆右转。
   左摇杆向后，右摇杆右转。 左摇杆向后，右摇杆不动。
   左摇杆向后，右摇杆左转。 左摇杆向左，右摇杆右转。
   左摇杆向左，右摇杆不动。 左摇杆向左，右摇杆左转。
   左摇杆向右，右摇杆右转。 左摇杆向右，右摇杆不动。
   左摇杆向右，右摇杆左转。  左摇杆不动，右摇杆左转。
   左摇杆不动，右摇杆右转。  左摇杆不动，右摇杆不动。
覆盖
全部
路径

## Slide 24: 单元测试用例
单元测试项：麦克风（TU-RBT-MC）

## Slide 25: 单元测试用例
单元测试项：麦克风（TU-RBT-MC）
  【TU-RBT-MC-01输入】设置机器人语音识别间隔为10秒，隔10秒分别发送语音命令“你好”、“我需要水”、“再见，小智”。
  【TU-RBT-MC-02输入】断开互联网连接条件下，设置机器人语音识别间隔为10秒，隔10秒分别发送语音命令“你好”、“我需要水”、“再见，小智”。（异常情况测试）
  【TU-RBT-MC-03输入】设置机器人语音识别间隔为10秒，隔10秒分别发送语音命令“水”、“谁”、“睡”，可以重复多次。（边界情况测试）

## Slide 26: 单元测试用例
单元测试项：后端/map/insert接口（TU-SPR-MPINS）
  至少需要5个用例 才能满足判定覆盖。
  用例需要提前设置 文件，数据库可以 采用框架回滚。

## Slide 27: 单元测试用例
单元测试项：用户主页跳转逻辑（TU-VUE-MAIN）

## Slide 28: 单元测试用例
单元测试项：用户主页跳转逻辑（TU-VUE-MAIN）
  设计了11个白盒测试用例。
  使用Jest简化操作流程。

## Slide 29: 汇报提纲
需求/设计对接
测试计划
单元测试用例
单元测试结果
项目管理

## Slide 30: 单元测试结果
总体评价
  通过了大多数测试用例，几乎所有出现问题的用例都与机器人及ROS相关。
  环境造成的影响：
    用户界面和系统服务端采用的是单元测试框架，集成测试与后续的系统验收测试时可能因为环境出现新的问题。
    机器人只能在G1027实验室中测试，无法覆盖产品所属的所有可能环境。

## Slide 31: 单元测试结果
问题测试项：手柄单元（TU-RBT-JS）
  【问题现象】当测试进行到最后一步，同时松开摇杆，机器人可能会失控，继续执行最后下达的命令。持续旋转的情况最多。
  【影响】建图时必须采用手柄，因此该问题会对当前版本的建图功能产生一定影响。
  【解决方案】
    检查手柄建图脚本，机器人和手柄，找到问题所在并进行修复。
    在后续版本中推出不需要手柄的建图方法，如跟随建图。
    在下一次实验使用另外的手柄进行测试，检查是不是手柄的问题。

## Slide 32: 单元测试结果
问题测试项：手柄单元（TU-RBT-JS）
  【重复测试结果】更换手柄后，机器人运动更缓慢，出现持续执行指令的情况变少了，且机器人自主运行1至3秒就会停下。
  【问题分析】始终复现问题，可能是手柄单元与运动单元的缓冲区或消息队列大小不够，导致命令出现延迟执行的情况。原手柄输出信号频率较高，所以出现的问题更为严重。
  【最终方案】暂时采用新手柄，后续将考虑修改缓冲区大小等策略。

## Slide 33: 单元测试结果
问题测试项：麦克风单元（TU-RBT-MC）
  【问题现象】识别单个读音相近的字时准确率很低。
  【影响】本测试用例属于边界情况，但不能排除用户对机器人说出单字句，需要一定措施来防止识别该种情况。
  【解决方案】在用户说单字时提示用户尽量表达更多的内容。

## Slide 34: 单元测试结果
问题测试项：IMU单元（TU-RBT-IMU）
  【问题现象】输出的倾角信息错误。
  【影响】不能正常感知机器人姿态，机器人在倾倒时无法报警。
  【解决方案】重新修改计算倾角的公式，问题解决。

## Slide 35: 单元测试结果
问题测试项：后端/ros-map/create接口（TU-SPR-RMPCRT）
  【问题现象】Rviz界面可以正常打开并显示，但是初期仅显示机器人模型，没有感知到周围地图信息，过了约5秒，出现放射状地图。但过了约2秒，机器人所在位置突然改变，并出现了新的地图覆盖在放射状地图上方。另外，LaserScan的状态显示为“Error”。
  【影响】极大程度影响建图功能，必须修复此Bug或换一种策略开启建图进程。
  【解决方案】尝试修改了Rviz的Queue Size参数，将其从10改为20，LaserScan状态变为正常，反复确认了多次后，均可以正确建图，遂通过了该测试项。

## Slide 36: 单元测试结果
部分通过的单元测试用例结果

## Slide 37: 单元测试结果
部分通过的单元测试用例结果

## Slide 38: 单元测试结果
部分通过的单元测试用例结果

## Slide 39: 汇报提纲
需求/设计对接
测试计划
单元测试用例
单元测试结果
项目管理

## Slide 40: 项目管理
分支审核

## Slide 41: 项目管理
Merge request

## Slide 42: 项目管理
Issues

## Slide 43: 项目管理
使用Issue审核文档

## Slide 44: 项目管理
里程碑

## Slide 45: 项目管理
CICD

## Slide 46
谢谢！